## 宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）项目、自动化（智能化）成套装备改造项目管理办法（试行）

第一条 为深入实施智能制造工程，支持企业实施数字化转型，促进高新区制造业高质量发展，根据《宁波国家高新区（新材料科技城）管委会关于加快推进制造业高质量发展的实施意见》（甬高科〔2021〕37号）等文件精神，制定本办法。

第二条  本办法适用于《宁波国家高新区（新材料科技城）管委会关于加快推进制造业高质量发展的实施意见》中第（五）条“支持企业智能化改造”相关条款的具体操作。

第三条  项目条件。市级数字化车间（智能工厂）项目、自动化（智能化）成套装备改造项目根据宁波市经济和信息化局发文名单确定，并在宁波高新区范围内实施。

第四条  补助标准。对列入市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目的，按照项目投入（设备、外购软件及技术）给予不超过15%、最高1000万元补助。

第五条  项目预拨。对国家级单项冠军企业、国家级专精特新“小巨人”企业、宁波市“大优强”培育企业、宁波市十大产业链标志性培育企业实施的项目，在项目开工后，在项目建设单位提出申请的基础上（申请表格式见附件1，区工信局组织专家进行现场项目中期评估，对通过中期评估的项目，可按计划补助总额的50%予以预拨，其余待项目竣工验收后统一结算。

第六条  中期评估。项目中期评估专家组人数一般为3-5人，且为单数，专家根据设备及软件投入、项目目标、投资等完成情况填写《宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目中期评估专家意见表》（附件2）。项目中期评估得分为专家评分平均值，60分及以上视为通过评估。

第七条  项目调整。在执行过程中，存在以下情况的，项目建设单位应在项目竣工前一个月提出调整申请，并填写《宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目调整申请表》（附件3），报区工信局审核，未经审核同意的调整不予认可。

1.项目建设内容（包括土建，主要设备、软件、技术服务）发生变化的。

2.项目建设期需要延期的，最长可申请延期6个月，经批准延期后的项目建设期应在《宁波国家高新区（新材料科技城）管委会关于加快推进制造业高质量发展的实施意见》施行期内。

3.建设单位因不可抗力，或市场、技术等原因导致难以完成项目建设目标要求，需要终止项目建设的。

4. 其他有必要申请的调整事项。

第八条  验收申请。项目竣工后，项目建设单位应在项目竣工后一个月内向区工信局提出竣工申请，并按要求提交项目竣工验收材料（申请表格式详见附件4，投资明细表格式详见附件5）。申请项目竣工应同时符合以下条件：

1.项目实际建设内容、建设期及购置的设备、技术及软件应符合项目可行性研究报告、项目计划文件（或调整批复）的要求；

2.按计划完成项目投资，厂房建成、设备安装调试成功并进入试生产阶段，项目实际设备、技术及软件投入达到下达计划数的70%以上（含）且满足宁波市经济和信息化局规定的项目投资额要求；

3.项目完成各项主要建设目标要求。

第九条  竣工验收。区工信局组织专家进行项目现场竣工验收。专家组根据项目竣工验收材料、验收内容与标准，对项目达到的总体要求、投入明细清单等开展审查和质询，审核申请材料中关于包括项目总体功能，设备、软件及技术情况，实名填写《宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目竣工验收专家审核表》（附件6），专家签名终身负责。专家组人数一般为3-5人，且为单数。专家组应形成一致意见，专家组成员无法达成一致意见时，由少数服从多数确定最终专家意见。

凡存在以下情况之一者，项目竣工验收不通过：

（一）项目在建设期内出现未施工、或未完工、或建设内容发生重大变化而未申请延期或调整的；

（二）项目主要建设目标未完成的；

（三）验收的文件、资料、数据不真实或验收过程中发现在项目申报、评审等项目遴选过程中，存在弄虚作假的。

第十条  验收内容与标准。竣工验收主要是开展设备、软件及项目功能与目标核查：（1）设备核查主要是对项目计划（或调整批复）购买的关键设备、软件是否已经购买并安装（或使用）；实际购买的设备、软件是否与计划（或调整批复）的一致。（2）项目功能与目标主要是对项目计划（或调整批复）要求达到的整体（数字化）功能和建设目标进行审核。项目验收标准参考《宁波市智能制造相关项目标准细则（试行）》（甬经信产数〔2021〕81号）制定验收细则进行验收。并填写《宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目竣工验收专家评分表》，项目竣工验收得分为专家平均分，60分及以上的视为通过验收。

第十一条  财务核查流程。区工信局委托有资质的第三方会计师事务所开展项目财务核查，主要审核项目的设备购置发票、实际付款证明等相关资料是否符合规定。项目建设单位有权拒绝与项目无关的财务核查要求，并可向区工信局报告申诉；项目建设单位无端拒绝项目财务核查的，视为其主动放弃专项资金补助。

第十二条  财务核查要求。财务核查依据主要包括项目计划文件或调整批复、竣工验收申请材料、经竣工验收专家组审核的项目投入明细清单、项目财务资料（包括合同、发票、付款凭证等）以及其他有关材料。经财务核查确认项目实际设备、外购技术及软件投入未达到项目下达计划投资额70%的，项目原则上不予认可竣工；项目实际设备、技术及软件投入增加超过项目下达计划投资额30%的按30%计算给予政策扶持。

第十三条  财务核查报告。会计师事务所完成财务核查后需提交项目财务核查报告。报告必须披露以下内容：

1.项目建设期内的单台（套）金额在3万元（含）以上的智能制造设备，外购技术及软件投入清单明细表；辅助设备投资、单台（套）金额3万元以下的设备投资清单明细表；建设期外与项目相关的设备、技术及软件投资清单明细表。

2.项目投入（可补助投资额）确认表：项目投入（可补助投资额）包括3万元（含）以上的智能制造设备、外购技术及软件投入。

3.项目投资（设备、技术及软件投资）确认表：项目投资包括项目投入（可补助投资额）、辅助设备投资额、单台（套）3万元以下设备投入、建设期外发生投资额。

4.项目固定资产投资确认表：固定资产投资包括项目土建投资总额、项目投入（可补助投资额）、辅助设备投资额、单台（套）3万元以下设备投入、建设期外发生投资额。

5.财务核查结果与项目建设单位申报数产生差异的须详细说明差异原因。

6.区工信局认为有必要披露的其他相关财务核查内容。

第十四条  项目投入。项目投入包括设备、技术和软件三部分投资，必须全部发生在备案（核准）建设期内或经批准的项目调整日期内。项目投入不包括设备投资和软件投资以及外购技术的增值税进项税额。

（一）设备投入

设备投入是指建设期内以购置、自制、融资租赁等形式添置的单台（套）金额3万元（含）以上的智能制造装备投入（不含辅助设备）和建设期内计算机硬件设备投入之和。智能制造装备主要包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能加工单元、自动化（智能化）成套装备等智能装备。计算机硬件设备主要包括数据存储、工厂网络、通信、智能终端等设备。其中，智能制造装备投入中的单台（套）是指能够完成一个特定任务的由多个部件组成的联合装置。

列入补助范围的设备在财务上须列入“固定资产”或“在建工程”科目；对自制设备及模具等如要计入设备投资额则必须要转入固定资产账目，其中：自制设备还需按照制成设备所采购零部件（含材料）清单金额核定投入（不含设备维修费），在项目建设期内制成成台（套）设备，并转入固定资产科目进行管理，最终确认金额不得高于其固定资产入账价值。对于符合条件的融资租赁设备，其最终所有权归项目建设单位所有的，以建设期内实际已支付的租金分类确认为设备投资额。

购置的设备已到厂并按规定列入固定资产管理，外购的技术和软件已应用并按规定列入无形资产管理。购置的设备、外购技术及软件投资的发票应全额开列且开票时间在项目建设期内，其中截至项目建设期止企业实际已付款60%（含）及以上的，按发票上的金额全额计算项目投入；不足60%的按实际已付款额计算项目投入。

（二）软件投入

项目的软件投入是指用于购置设计研发、工艺规划、仿真分析、工业控制、业务管理、数据管理、人工智能等软件（不包括行政、办公软件）的投入。企业必须提供软件购置或开发合同、发票及支付凭据，并按发票金额计入无形资产科目。

（三）技术投入

主要包括购置的整体解决方案的设计与施工、云服务（含租赁、算力等）、运维服务、软件委托开发、安全评测、专利（专有）技术服务等。企业必须提供技术转让或技术采购合同、相应发票及支持凭据，并按发票金额计入无形资产科目。

第十五条  本办法自印发之日起施行，并适时进行修订。

附件1

宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目中期评估申请表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 建设期限 | 年 月至 年 月 |
| 项目类型 | □ 市级数字化车间（智能工厂）项目 □ 市级自动化（智能化）成套装备改造项目 |
| 项目联系人 |  | 手机 |  |
| 项目投资 （万元） |  | 其中：（1）硬件设备（含网络设备）（万元） |  |
|  |  | （2）软件投入（万元） |  |
|  |  | （3）技术投入（含技术服务、专利等）（万元） |  |
| 项目实施主要内容和目标 |  |
| 项目中期评估时完成情况 | 设备完成情况 |  |
|  | 软件完成情况 |  |
|  | 项目目标（总体功能）完成情况 |  |
|  | 项目投资完成情况 |  |
| 建设单位意见 （请明确说明是否要求中期评估） | 法定代表人（签字）： 建设单位（盖章） 年 月 日 |

附件2

宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目中期评估专家意见表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目联系人 |  | 手机 |  |
| 建设期限 | 年 月至 年 月 |
| 项目类型 | □ 市级数字化车间（智能工厂）项目 □ 市级自动化（智能化）成套装备改造项目 |
| 专家组 评估意见 | （针对企业目前的完成情况以及下一步实施提出意见） |
| 评估结论：( 通过 ( 不通过 组长（签字）： 成员（签字）： 年 月 日 |

附件3

宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目调整申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位名称 |  |
| 单位地址 |  | 联系人及手机 |  |
| 项目申请调整内容（单选打√）： □建设内容调整 □建设期调整 □项目终止 □其他 |
| 原项目内容 | 要求调整内容 |
| 调整原因 （具体说明） | 本公司承诺，本次调整不影响整体项目的顺利实施及建设目标的达成。请予以批准。（详细说明，其中对建设内容调整企业需另附能够达到申报时提出的目标的承诺书） 法人签名： （盖章） |
| 区工信局审核意见（盖章） | 区工信局（盖章） 年 月 日 |

附件4

宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目竣工验收申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 项目建设期 | 年 月 至 年 月 |
| 所属产业 | 根据“246”产业或重点传统制造业名称填写 | 所属行业 （与认定文件匹配） | 根据《国民经济行业分类GB/T 4754-2017》标准（4位代码+名称）填写 |
| 项目类型 | □市级数字化车间（智能工厂）项目（□离散型；□流程型） □市级自动化（智能化）成套装备改造项目 |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 项目实际投资 （万元） |  | 其中：（1）硬件设备（含网络设备）（万元） |  |
|  |  | （2）软件投入（万元） |  |
|  |  | （3）技术投入（含技术服务、专利等）（万元） |  |
| 新技术应用 | □工业互联网 □5G □人工智能 □区块链 □物联网（移动物联网） □数字孪生 □大数据 □标识解析 □其他 （可多选，方案中阐明） |
| 智能制造新模式应用 | □个性化定制 □网络协同 □远程运维服务 □共享制造 □其他（ ） （可多选，方案中阐明） |
| 生产装备数字化（离散型） | 关键装备数控化率（%） |  |
|  | 人工智能技术应用（有的话，请在方案中阐明） | □是 □否 |
| 生产过程自动化（流程型） | 工厂自控投用率（%） |  |
|  | 生产工艺数据自动数采率（%） |  |
| .项目联合单位 （填写主要服务商，包括工程服务公司、参与联合研发供应商等） |
| 序号 | 单位名称 | 承担的主要工作 | 联系人及联系电话 |
| 项目实施主要内容 |  |
| 项目综合绩效 | 软件著作权（ ）项；发明专利（ ）项；企业标准草案（技术规范）（ ）项。 |
|  | 项目竣工投产后：(至少2个满足) （1）生产效率提高20%以上（□是，□否，提高 %） （2）运营成本降低20%以上（□是，□否，降低 %） （3）产品研制周期缩短30%以上（□是，□否，缩短 %） （3）产品不良品率降低20%以上（□是，□否，降低 %） （4）能源利用率提高10%以上（□是，□否，提高 %） （5）其他指标（ ） |
| 项目新增经济效益 | 项目竣工投产后： 销售收入（万元） 。 利润（万元） 。 税金（万元） 。 |
| 申报资料 真实性声明 | 本公司声明，本公司所提交的所有申报资料是真实、完整、有效的，如存在提供虚假资料或凭证行为，无论项目最终是否获得资助，由此产生的法律责任及其他所有后果，本公司都将全部承担。 在不涉及商业机密的情况下，自愿与其他企业分享经验。 法定代表人（签字）： 建设单位（盖章） 年 月 日 |

附件5

宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目投资明细表

项目实施单位：

项目名称：                                                                                                    金额单位：万元

| 类别 | 项目计划 | 项目执行情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目计划投资内容及金额 | 序号 | 项目实际投资内容 | 设备规格型号 | 设备数量 | 发票入账凭证号 | 发票开具时间 | 发票金额（不含税） | 实际付款金额 （不含税） | 实际付款凭证号 | 实付金额占发票金额比例 | 申报项目投入数 |
| 一、建设期内投入 |  |
| （一）单台（套）3万元（含）以上的智能装备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （二）外购技术（专利）、软件投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 申报项目投入合计 （可补助投资合计） | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （三）单台（套）3万元以下的设备投资数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （四）辅助设备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 建设期内项目投资 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 二、建设期外与项目有关投资（若无，可不填） |
| 建设期外投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 总投入合计数 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |

附件6

宁波高新区市级数字化车间（智能工厂）、自动化（智能化）成套装备改造项目竣工验收专家审核表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 项目联系人 |  | 手机 |  |
| 建设期限 | 年 月至 年 月 |
| 项目类型 | □ 市级数字化车间（智能工厂）项目（□离散型；□流程型） □ 市级自动化（智能化）成套装备改造项目 |
| 审核情况 | 实际购买的设备、技术或软件是否与计划或调整后的一致 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 设备是否已实际购置、到厂安装或使用 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 情况说明： |
| 专家组意见： 验收结论：( 通过 ( 不通过 组长（签字）： 成员（签字）： 年 月 日 |